| ACTA 01.01 11-04-2026 |  |
| --- | --- |
| Participantes | Participantes ausentes |
| - Vicente Pino, Dario Donoso |  |
| Anuncios |  |
| Inicio oficial del proyecto Hospital-VM. Se confirma la arquitectura de microservicios independientes utilizando Spring Boot 3 y Java 21. |  |
| Debates |  |
| Discusión sobre la separación de dominios. Se decide crear microservicios independientes para "Pacientes" y "Médicos", cada uno con su propia base de datos MySQL para cumplir con la autonomía de datos. |  |
| Acuerdos |  |
| Dario configurará el esqueleto del proyecto en el repositorio de GitHub. 2. Vicente definirá el Diccionario de Datos inicial para las entidades Paciente y Médico. |  |

| ACTA 01.01 18-04-2026 |  |
| --- | --- |
| Participantes | Participantes ausentes |
| - Vicente Pino, Dario Donoso |  |
| Anuncios |  |
| Estructura base siguiendo el Patrón CSR (Controller-Service-Repository) ya se encuentra operativa en el microservicio de Pacientes. |  |
| Debates |  |
| Implementación de validaciones. Se acuerda utilizar Bean Validation (JSR 380) para asegurar que los campos como el RUN y el Correo cumplan con los estándares de integridad antes de persistir en la BD. |  |
| Acuerdos |  |
| Dario implementará el GlobalExceptionHandler para centralizar los errores y retornar respuestas JSON coherentes. Vicente preparará la colección de Postman con los endpoints CRUD para las primeras pruebas de integración. |  |

| ACTA 01.01 25-04-2026 |  |
| --- | --- |
| Participantes | Participantes ausentes |
| - Vicente Pino, Dario Donoso |  |
| Anuncios |  |
| El microservicio de Pacientes ya persiste datos correctamente en MySQL. Se inicia la fase de interoperabilidad. |  |
| Debates |  |
| ¿Cómo validar la asignación de médicos desde el microservicio de pacientes? Se decide implementar OpenFeign para realizar llamadas síncronas entre los servicios. |  |
| Acuerdos |  |
| Dario configurará el Feign Client para la comunicación entre microservicios. Vicente redactará el Manual de Diseño de Datos y la especificación de infraestructura. |  |

| ACTA 01.01 01-05-2026 |  |
| --- | --- |
| Participantes | Participantes ausentes |
| - Vicente Pino, Dario Donoso |  |
| Anuncios |  |
| ¡Fase de desarrollo concluida! Los microservicios están integrados y la seguridad JWT protege los endpoints críticos. |  |
| Debates |  |
| Revisión final de la trazabilidad. Se verifica que los logs de SLF4J reflejen correctamente los eventos de creación, actualización y errores en la consola. |  |
| Acuerdos |  |
| Dario realizará el último Push técnico al repositorio de GitHub con el código limpio y sin código muerto. Vicente consolidará toda la documentación (EDT, ERS y Plan de Pruebas) para la entrega final en el AVA. |  |