Descripción breve

[Dibujar su lector con un resumen de la participación. Normalmente es un breve resumen del documento. 
Cuando esté listo para agregar contenido, haga clic aquí y empiece a escribir.]

Plan de Migración de Monolítico a Microservicios

### Plan de Migración de Monolítico a Microservicios

### Fase 1: Evaluación Inicial y Planificación

#### 1.1. Definición de Objetivos

- Identificar objetivos de la migración: mejora de escalabilidad, flexibilidad, tiempos de desarrollo más rápidos, o integración con nuevos sistemas.

- Alinear la migración con las metas empresariales: ¿Cómo contribuye esta migración al crecimiento o mejora de la empresa?

#### 1.2. Auditoría del Sistema Monolítico

- Realiza una auditoría del sistema monolítico para entender su arquitectura, módulos y dependencias.

- Documenta las funcionalidades críticas, los puntos de integración y las bases de datos que se utilizan.

- Analiza el rendimiento actual, cuellos de botella, y posibles áreas de mejora.

#### 1.3. Selección de Tecnología y Herramientas

- Tecnologías de microservicios: Define la tecnología que usarás (Docker, Kubernetes, Spring Boot, Node.js, etc.).

- Infraestructura de soporte: Evalúa si se necesitarán herramientas de orquestación (Kubernetes, Docker Swarm) o plataformas en la nube (AWS, Azure, GCP).

- Bases de datos: Define si será necesario tener bases de datos descentralizadas (por servicio) o si se puede mantener una centralizada.

#### 1.4. Capacitación y Cultura

- Capacitar al equipo en el concepto de microservicios, CI/CD, DevOps y nuevas tecnologías asociadas.

- Fomentar una cultura de colaboración y autonomía en los equipos de desarrollo para asegurar que cada microservicio tenga su propia responsabilidad y autonomía.

### Fase 2: Diseño de la Arquitectura de Microservicios

#### 2.1. Identificación de Dominios

- Desglosar el sistema monolítico en dominios de negocio, o en términos de bounded contexts según el patrón de Domain-Driven Design (DDD).

- Definir los microservicios a partir de los dominios identificados. Cada microservicio debe ser autónomo y tener un propósito claro.

#### 2.2. Definición de Interfaces y API

- Establecer las API de comunicación entre microservicios: REST, gRPC, eventos (Kafka, RabbitMQ, etc.).

- Contratos de API: Diseñar contratos de API claros entre servicios (incluyendo versiones).

#### 2.3. Base de Datos por Servicio

- Decidir si cada microservicio tendrá su propia base de datos (preferido en la mayoría de los casos) o si algunos servicios compartirán bases de datos.

- Considerar la consistencia eventual y transacciones distribuidas (event sourcing, CQRS).

#### 2.4. Orquestación y Gestión de Servicios

- Implementar herramientas de orquestación como Kubernetes para gestionar la distribución de los microservicios.

- Gateway API para gestionar las solicitudes y realizar enrutamiento entre microservicios (por ejemplo, con API Gateway).

### Fase 3: Migración Paso a Paso

#### 3.1. Estrategia de Migración

- Strangling Pattern (Patrón de Estrangulamiento): Mantén el monolito funcionando mientras migras funcionalidades a microservicios. Esto permite una transición gradual.

- Desarrollar microservicios de manera incremental, comenzando con aquellos que son menos críticos o más fáciles de extraer.

#### 3.2. Prueba de Concepto (PoC)

- Crear un microservicio piloto para validar la arquitectura de microservicios, el enfoque de integración y la infraestructura.

- Asegurarse de que la PoC sea completamente funcional antes de proceder a la migración completa.

#### 3.3. Migración de Funcionalidades

- Dividir el monolito en módulos funcionales y migrar un módulo por vez a microservicios.

- Para cada módulo:

  - Extraer la lógica de negocio y servicios.

  - Migrar la base de datos (si es necesario).

  - Desarrollar y desplegar un microservicio independiente.

  - Implementar la comunicación entre microservicios (a través de API REST, colas de mensajes, etc.).

#### 3.4. Integración y Comunicación

- Asegurarse de que la integración entre microservicios esté funcionando correctamente. Considerar mensajería asincrónica para operaciones desacopladas y mejorar la resiliencia.

- Implementar un API Gateway para facilitar la gestión de tráfico entre microservicios y exponer un punto único de entrada.

### Fase 4: Gestión, Monitorización y Pruebas

#### 4.1. Monitoreo y Observabilidad

- Implementar herramientas de monitoreo como Prometheus, Grafana, ELK stack o Jaeger para rastrear el rendimiento de los microservicios.

- Logs centralizados: Asegúrate de que todos los servicios envíen logs a un sistema centralizado.

#### 4.2. Testing

- Realizar pruebas unitarias y de integración para cada microservicio.

- Implementar pruebas end-to-end para asegurar que todos los microservicios interactúan correctamente.

- Considerar pruebas contractuales entre servicios para verificar que no haya roturas en las API.

#### 4.3. Seguridad

- Implementar autenticación y autorización en los microservicios (OAuth2, JWT).

- Asegurarse de que la comunicación entre servicios esté cifrada (por ejemplo, usando TLS).

- Implementar mecanismos de control de acceso a nivel de servicio.

### Fase 5: Optimización y Escalabilidad

#### 5.1. Escalabilidad Horizontal

- Configurar los microservicios para que puedan escalar horizontalmente. Utiliza Kubernetes o herramientas similares para manejar el escalado de los microservicios según demanda.

#### 5.2. Refactorización y Mejora Continua

- Identificar áreas de mejora dentro de la arquitectura de microservicios y optimizar el código y la infraestructura.

- Implementar prácticas de CI/CD para asegurar que las actualizaciones sean rápidas y confiables.

### Fase 6: Retiro del Monolito

#### 6.1. Desmantelar el Monolito

- Una vez que todos los módulos del monolito se han migrado a microservicios, puedes comenzar a desmantelar el monolito.

- Realizar un último chequeo para asegurar que todos los servicios críticos están funcionando correctamente en la nueva arquitectura.

#### 6.2. Despliegue y Mantenimiento

- Desplegar la nueva arquitectura de microservicios en producción.

- Monitorear y ajustar el rendimiento del sistema, haciendo ajustes cuando sea necesario.

- Continuar con la optimización continua del sistema a medida que evoluciona.

### Consideraciones Finales

- Desacoplamiento: Asegúrate de que cada microservicio sea completamente autónomo, con sus propios datos y lógica de negocio.

- Fallback y resiliencia: Implementa patrones de resiliencia como Circuit Breaker, Retry, y Bulkhead para evitar caídas en cascada.

- Control de versiones: Mantén un buen control de versiones de las APIs para evitar incompatibilidades.

Este plan de migración es una guía general y puede requerir ajustes según el contexto particular de tu proyecto y los recursos disponibles.